Приложение

к Постановлению администрации

Чистопольского сельсовета №  16

от  25 апреля 2014г.

## План мероприятий по проведению месячника по благоустройству территории Чистопольского сельсовета

| № п | Мероприятия | Кто исполняет | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Подготовить текст обращения к жителям. | Администрация с\с | До 1 мая | С.В.Хоменко |
| 1.2. | Подготовить список организаций для распространения обращений и уведомлений. | Администрация с\с | До 1 мая | С.В.Хоменко |
| 1.3. | Распределить и назначить ответственных лиц за проведение месячника. | Администрация с\с | До 1 мая | А.В.Анциферов |
| 1.4. | Организовать изготовление и размещение текста обращений в СМИ и уведомлений. | Администрация с\с | До 1 мая | А.В.Анциферов С.В.Хоменко |
| 2. | Работа с населением |  |  |  |
| 2.1. | Разместить информационные материалы в СМИ Чистопольского сельсовета о Правилах благоустройства, озеленения и содержания территории Чистопольского сельсовета | Администрация с\с | До 1 мая | А.В.Анциферов |
| 2.2. | Провести обследование территорий и улиц п.Чистое Поле; п.Вольный д.Ильтюково; д.Якушево | Комиссия по благоустройству, депутаты (по согласованию), участковый инспектор (по согласованию) | До 5 мая | А.В.Анциферов |
| 2.3. | Организовать адресную доставку обращений и предписаний жителям территории, на предприятия и учреждения всех форм собственности. | Комиссия по благоустройству, депутаты (по согласованию) | До 1 мая | А.В.Анциферов |
| 2.4. | Организация вывоза мусора. Подготовка и очистка подъездных путей к месту вывоза ТБО (свалка). Организовать контроль за вывозкой и свалкой мусора (пост). | Администрация с\с | постоянно | А.В.Анциферов |
| 2.5. | Закрепить зоны ответственности за работниками сельсовета | Распоряжением главы администрации | До 1 мая | В.А.Аниканов |
| 2.6. | Определить, путем согласования, список организаций, предприятий представляющих технику для вывозки мусора и ее распределение по объектам | Администрация с\с | До 1 мая | В.А.Аниканов |
| 2.7. | Для проведения месячника по благоустройству обеспечить привлеченных работников инвентарем: | Администрация с\с | До 1 мая | А.В.Анциферов |
|  | перчатки | 100шт. |  |  |
|  | мешки | 50шт |  |  |
|  | грабли | 29шт |  |  |
|  | метла | 5шт |  |  |
| 3. | Проведение месячника по благоустройству | Администрация с\с | С 29апреля по 30 мая | А.В.Анциферов |
| 3.1. | Проведение единого субботника | Администрация с\с | 27,28 апреля;мая | А.В.Анциферов |
| 3.2 | Уборка и очистка спортивных площадок (два а\м) | Школьники методист по спорту | 8 мая | А.В.Анциферов |
| 3.3 | Уборка, очистка и вывозка мусора на старом кладбищах (один а\м) | Жители | 29 апреля, 28,29 мая | А.В.Анциферов |
| 3.4 | Уборка, очистка и вывозка мусора территории памятников (один а\м) | Школьники ЧСОШ МБУК ЦКС | 3,4,5,6 мая | А.В.Анциферов |
| 3.5 | Уборка, очистка и вывозка мусора территории парка (два а\м) | Школьники ЧСШО МБУК ЦКС сельсовет | 3,4,5,6 мая | А.В.Анциферов |
| 3.6 | Рекомендовать провести уборку, очистку и вывозку мусора с территорий организаций, учреждений всех форм собственности | Работники предприятий и учреждений | 3,4,5,6 мая | Руководители |
| 3.7 | Проведение заседания комиссии по благоустройству (Подведение итогов) | Комиссия по благоустройству | По окончании каждого этапа | Председатель комиссии |

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧИСТОПОЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

БАЛАХТИНСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04. 2014года                        п. Чистое Поле                                    №  16

О   проведении месячника по благоустройству
 территории Чистопольского сельсовета

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на территории Чистопольского сельсовета Балахтинского района, руководствуясь статьями 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствии со статьей  7 Устава Чистопольского сельсовета и «Правил благоустройства, озеленения и содержания территории Чистопольского сельсовета Балахтинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести весенний месячник по благоустройству территории Чистопольского сельсовета с 27.04.14г по 30.05.14г.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству территории Чистопольского сельсовета согласно приложению.

3. Рекомендовать физическим лицам, руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Чистопольского сельсовета провести работы по приведению своих приусадебных участков, предприятий и прилегающих территорий в надлежащее санитарное состояние.

4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  специалиста администрации  А.В.Анциферова

5.   Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании «Чистопольские Вести».

Глава сельсовета                                                                      В.А.Аниканов